Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Se termina la fase 1 y fase 2 con la documentación de APT individual y grupal, también se nos pidió el Acta de constitución, se realizaron mockups, casos de uso extendido, informe ERS, Carta Gantt, distribución de tareas, cálculo de esfuerzo, el documento de arquitectura, se definieron los procesos de negocio y minutas de reuniones. Algunos objetivos se cumplieron con éxito, pero tuvimos algunos problemas para cumplir con todas las tareas en el tiempo solicitado. Ahora vamos a iniciar el desarrollo del sistema y avanzar con los hitos y cumplir en las fechas. |
| --- | --- |
| Objetivos | El objetivo del proyecto consiste en mejorar la organización, serán la gestión de productos almacenados, la distribución, ubicación de productos y retiro de productos a través de una página web. - Facilitar la gestión de los productos almacenados en varias bodegas distribuidas en el país - Facilitar la distribución de los productos almacenados en varias bodegas localizadas en diferentes partes del país. - Gestionar productos almacenados en bodegas. - Distribuir productos almacenados en bodegas. |
| Metodología | Se mantiene la definida en la etapa Fase 1, que es clásica con algunos elementos de scrum |
| Evidencias de avance | La evidencia que se puede tener son los siguientes documentos que se presentaron: Presentación inicial proyecto, Acta de Constitución, Carta Gantt, Planilla de requerimientos, Matriz EDT, Informe ERS Documento Caso Uso Extendido, Documento Mockups, DAS- Documento Arquitectura Sistema, Matriz de Riesgo, Matriz de control de cambios, Diccionario de datos, modelo de procesos de negocio, diagramas de clases, modelo de base datos, diagramas de componentes, diagrama arquitectura física, documento avance sprint, minutas de reuniones. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión y documentación | documentación | Acta de Constitución Carta Gantt Planilla de requerimientos Matriz EDT Informe ERS Documento Caso Uso Extendido Documento Mockups DAS- Documento Arquitectura Sistema Matriz de Riesgo Matriz de control de cambios Diccionario de datos documento procesos negocio diagrama caso de uso diagrama de clases modelo relacional Diagrama de arquitectura fisica Diagramas vista de procesos Diagramas de secuencias Minutas de reuniones | 4 días 4 días 4 días 2 días 3 días 4 días 2 días 2 días 3 días 2 días 2 días 2 días 1 días 2 días 2 días 8 días 6 días 1 días 4 días | Nicolas Romero Jason Tapia Carlos Peña Jason Tapia Jason Tapia Carlos Peña Jason Tapia Carlos Peña Nicolas Romero Carlos Peña Nicolas Romero Nicolas Romero Carlos Peña Nicolas Romero Carlos Peña Nicolas Romero Jason Tapia Nicolas Romero Carlos Peña Jason Tapia | Tiempos para seguir con la planificación de la carta gatt | Completado Completado Completado Completado Completado Completado Completado Con retraso Con retraso Completado ajustado Completado Completado Completado Completado Completado Retraso Retraso Completado |  |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: El hecho de tener que aprender a usar e instalar la base de datos a dificultado el proceso de creación de la aplicación, ya que para el grupo es algo nuevo que se tuvo que aprender a usar y aplicar en nuestro proyecto, por lo que se tuvo que estudiar y realizar consultas a profesores para poder resolver los problemas que íbamos teniendo al momento de ir ejecutando el aplicativo, a ensayo y error.

Actividades ajustadas o eliminadas: No se eliminaron actividades, pero si se ajustaron, ya que al terminar la fase 1 antes del tiempo predeterminado, se comenzó con las siguientes actividades de la fase 2 con anticipación, pero también debido a factores como el aprender y corregir errores nos hemos atrasado en algunas actividades, así como también otras han salido rápido debido a que tomó menos tiempo del que teníamos predeterminado en un comienzo.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: El motivo de retraso de algunas actividades fue debido a que surgieron errores difíciles de corregir o tener que aprender cómo desarrollar, como por ejemplo el tema de como conectar nuestra bd a un hosting (que finalmente se terminó trabajando con el localhost) nos llevó tiempo para buscar y el tiempo que nos demoramos, eso también implicó tener que solicitar reuniones extraordinarias con profesora para poder confirmar y obtener la aprobación por parte de ella, lo que finalmente afectó al proyecto en forma positiva a nuestro parecer, porque nos dio un poco más de tiempo para poder ver otras cosas que si continuamos con un hosting nos iba a llevar mucho más tiempo, incluso topando con la fecha límite. Además, que todos los integrantes estamos en practica profesional actualmente eso ha dificultado la organización del equipo.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.