|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hemos cumplido los plazos en estas 13 semanas, aprobando la ERS, el DAS, el modelo PostgreSQL/Prisma y los prototipos en Figma. Nos facilitó la claridad de roles y la base clínica de TCC; nos dificultó la integración de servicios externos (Gemini, Cloudinary, Nodemailer), la seguridad clínica estricta (JWT/bcrypt) y la sincronización entre la app móvil Flutter y la web React.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Enfrentamos las fallas técnicas creando un middleware centralizado de errores, límites de archivos y monitoreo de salud (/health). Aseguramos la privacidad aislando los datos de salud mental según la identidad extraída directamente del token JWT en cada petición, y prevenimos desvíos con pruebas en Jest, Vitest y Flutter Test, junto a un control semanal de la línea base de horas.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Lo Evaluo como excelente, con los conocimientos que tengo siempre cumplo de manera exitosa en todas las tareas que se me han sido puestas y de una manera muy buena, destaco la puntualidad de la mayoria y del buen recibimiento que han tenido estas mismas

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nos preocupa la latencia de la IA ante alta concurrencia, la confidencialidad en las pruebas de usabilidad con estudiantes y el empaquetado final de las apps. Le preguntaría al docente: manejando datos sensibles de salud mental e IA, ¿qué criterios adicionales de seguridad o límites éticos nos recomienda verificar antes del cierre?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? La distribución actual de tareas es adecuada según nuestras competencias y la matriz EDT, por lo que mantendremos la estructura de roles. Solo apoyaremos a la encargada de QA desde el equipo de desarrollo para programar los scripts de pruebas automatizadas en la fase final.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo grupal ha sido excelente gracias al compromiso, la complementariedad técnica y PMI. Para mejorar, agilizaremos la comunicación ante cambios en las APIs y centralizaremos el control de versiones documentales en Git, ya que todos hemos puesto nuestro grano de arena para que MindSave pueda salir a la luz