}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | - CARLOS PENA VARGAS - NICOLAS ROMERO - JASON TAPIA |
| --- | --- |
| Rut | - 21841014-6 - 21813477-7 - 21692750-8 |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | Puente Alto |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Gestiona bodega |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Programación web |
| Competencias | Realización de documentación para la gestión del proyecto. Programar una solución de software en formato web y cumplimiento de los objetivos. Desarrollo de modelo y programación de Base de datos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Actualmente la empresa El bodegón está dedicado en el arriendo de bodegas a varias cadenas de supermercado del país, ofreciendo servicios de almacenamiento y distribución de mercadería pertenecientes a sus clientes (cadenas de supermercados) mediante las bodegas que están ubicadas en varias partes del país y que permite el despliegue de un gran volumen de mercadería. La selección del tema se debe a que permite elaborar un proyecto de gestión de inventario de bodega y envío de despacho, a través de una página web que facilite los procesos de gestión y envío de productos, este tema es relevante en el campo laboral, ya que puede otorgar una mejora a las empresas dedicadas a la distribución y almacenamiento de productos. La empresa trabaja con varias cadenas de supermercados entre ellas Wal-Mart Líder, Tottus, Santa Isabel entre otras y su sede central está ubicada en la avenida Concha y Toro con San Carlos en la comuna de Puente Alto, Santiago de Chile, además el gerente de la empresa es Marco Obres fundador de la empresa en el año 2017. Los principales afectados en la situación que se va a abordar son varias cadenas de supermercados, ya que la empresa El bodegón se dedica al almacenamiento y distribución de los productos de varias cadenas de supermercados como Walmart o Santa Isabel. El proyecto buscará otorgar un sistema que permita gestionar los productos de distintos clientes almacenados en varias bodegas del país y la distribución de estos . |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo del proyecto consiste en mejorar la organización de la empresa “El Bodegón”. Lo que engloba esta organización, serán la gestión de productos almacenados, la distribución, ubicación de productos y retiro de productos a través de una página web. El proyecto contará con interoperabilidad con un sistema de despacho el cual es el encargado del proceso de entrega de los productos. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Se relaciona de manera que este proyecto APT, es un proyecto informático, donde se es necesario aplicar las competencias mencionadas en el perfil de egreso, como por ejemplo, análisis de requerimientos, integración de sistemas computacionales, desarrollo de soluciones tecnológicas, aseguramiento de calidad, gestión de proyectos informáticos, etc. Las competencias seleccionadas, son fundamentales para resolver la problemática a trabajar, ya que, con ellas podemos realizar la documentación necesaria para la gestión del proyecto, como el uso del software necesario para la creación del sistema y el modelado de la base de datos y su programación. |
| Relación con los intereses profesionales | Nuestros intereses profesionales están relacionados con el trabajo práctico, en la creación de sistema informáticos, todo lo relacionado con diseño, funcionalidades, base de datos, etc. Los aspectos de nuestros intereses profesionales que se ven reflejados en el proyecto, son los mencionados anteriormente. Este proyecto se acerca bastante a la realidad que nos espera luego de titularse de la carrera, por lo tanto, realizar este proyecto nos ayudará a entender como es el mundo laboral de la informática y también cómo debemos enfrentarlo. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | La duración del semestre es aproximadamente 3 meses y las horas asignadas a esta es de 5 horas semanales, los materiales requeridos para realizar la solución son los siguientes: - Computadora para realizar los documentos y el sistema informático. - Visual Studio Code (html, css y JavaScript) - Framework Django versión 4.2.4 con Python versión 3.10.11, boostrap5 y SweetAlert2. - Base de datos Oracle SQL Developer 21c. Además, no existen factores externos que faciliten o dificulten el proyecto, ya que el caso presentado es ficticio. El desarrollo de este proyecto APT es posible desarrollar en un tiempo aproximado de 3 meses ya que no es un proyecto muy grande y las herramientas a utilizar son familiares para el grupo de trabajo con cierta experiencia con dichas herramientas. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | - Gestionar productos almacenados en bodegas. - Distribuir productos almacenados en bodegas. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Facilitar la gestión de los productos almacenados en varias bodegas distribuidas en el país - Facilitar la distribución de los productos almacenados en varias bodegas localizadas en diferentes partes del país. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Metodología Clásica y ágil: Metodología ágil para el desarrollo de proyectos, está basada en entregas parciales que da espacio a retroalimentación y reflexión para la mejora del proyecto, implicando al cliente como parte del desarrollo del proyecto. - permite una mayor flexibilidad a los cambios de los requisitos - Mayor visibilidad de progresos y entregas - Mayor colaboración entre el equipo de trabajo e interesados - Fomenta mejora continua y retroalimentación constante La metodología SCRUM se abordará de la siguiente manera: - Definir los roles del equipo: - Product Owner: Representante del cliente - SCRUM master: Responsable de guiar al equipo - Desarrolladores: Responsables de levantar el proyecto - Crear Backlog del producto: Definir las funcionalidades del sistema y tareas a cumplir. - Planificar Sprint: Planificadas las tareas a realizar por fases de entrega o de forma semanal. - Sprint: Realizar las tareas planificadas. - Revisión: Entregar el resultado de las tareas ya realizadas y recibir retroalimentación. - Reunión con los desarrolladores: Realizar reuniones con el equipo de desarrolladores para discutir de lo bueno o lo malo del desarrollo del proyecto en relación al sprint esto se desarrolla una vez recibido el feedback. - Realizar los siguientes Sprints - Entregar y exponer el producto final..

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Definición proyecto APT | Documento que define el proyecto APT a realizar. | Definir el proyecto que se trabajará en este APT. |
| Avance | Acta de constitución | Documento inicial de la fase de proyectos que define el límite que tendrá el proyecto. | Conocer los límites que puede tener el proyecto en su desarrollo. |
| Avance | ERS | Documento que especifica los requerimientos del sistema y la propuesta de proyecto | Mostrar la propuesta y especificaciones de requerimientos del proyecto a realizar. |
| Avance | Requerimientos del sistema | Documento de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. | Conocer los requerimientos del sistema para realizar la solución. |
| Avance | Carta Gantt | Cronograma del proyecto. | Organizar las fechas para realización de las actividades del proyecto. |
| Avance | Casos de uso extendido | Documento que describe las interacciones del usuario con el sistema. | Presentar las interacciones del usuario con el sistema. |
| Avance | Mockups | Descripción gráfica del proyecto, es decir una maqueta con todas las vistas del proyecto. | Presentar de forma visual como luce el proyecto. |
| Avance | Documento arquitectura (DAS) | Documento relacionado con la arquitectura de software y que define los requisitos de calidad del proyecto. | Definir los requisitos de calidad del sistema. |
| Avance | Proceso de negocio (TO-BE) | Proceso de negocio con las mejoras añadidas. | Definir cómo será el negocio una vez que se implemente la mejora (sistema). |
| Avance | Diccionario de datos | Documento que define las terminologías utilizadas en el desarrollo del proyecto. | Traducir palabras técnicas al usuario final. |
| Avance | Desarrollo APT | Segunda fase de la definición del proyecto | Definir el desarrollo del proyecto en una etapa intermedia |
| Avance | Modelo Base de datos | Modelo que indica la interacción de las tablas correspondiente a la base de datos. | Mostrar el modelo que se utilizará en la base de datos del proyecto. |
| Avance | Creación de tablas Base de datos | Tablas necesarias para la realización del proyecto | Es necesario para crear la base de datos |
| Avance | Consultas PL/SQL | Consultas necesarias para la realización del proyecto | Es necesario para invocar las tablas de forma correcta y óptima |
| Avance | Informe final APT | Tercera fase de la definición de proyecto | Entregar un informe relacionado con nuestro APT |
| Final | Desarrollo 100% del sistema | Entrega del desarrollo del 100% del sistema con todos los requerimientos realizados. | Entrega del producto a nuestro cliente |
| Final | Plan de pruebas | Definir la realización de las pruebas de calidad del sistema y el tipo de pruebas a realizar, junto a las métricas de validación de calidad | Plan para desarrollar las pruebas de calidad a realizar en el sistema. |
| Final | Matriz control de cambios | Documento que permite gestionar los cambios realizados en el proyecto | Dar a conocer los cambios realizados |
| Final | Verificación de alcance | Documento que presenta los requisitos cumplidos del proyecto | Dar a conocer los requisitos cumplidos |
| Final | Manual de usuario | Documento que describe el uso del sistema | Otorgar al usuario una guía para la utilización del sistema |
| Final | Informe de cierre | Documento que otorga un cierre al proceso de realización del producto | Otorgar un cierre al proceso de desarrollo |
| Final | Documento presentación APT | Última fase y entrega de nuestro documento APT | Presentar nuestro APT |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Proyecto APT | Desarrollo de definición de proyecto APT | Proponer un proyecto que otorgue una solución al problema planteado | Computadora y el documento | 11-08-2026 hasta 17-08-2026. | Todo el equipo | Lo que facilitó esta parte es que ya se tenía definido el proyecto en el proceso de portafolio final. |
| Gestión de proyectos | Acta de constitución | Definir el acta de constitución del proyecto. | Computadora y documentos. | 18-08-2026 hasta 24-08-2026. | Todo el equipo | Lo que facilitará esta parte son los documentos que se usará de ejemplo para el acta. |
| Gestión de proyectos | Plantilla de requerimiento | Definir los requerimientos del proyecto. | Computadora y documentos. | 18-08-2026 hasta 24-08-2026. | Todo el equipo | Lo que facilitará esta parte es la previa definición de los requerimientos |
| Gestión de proyectos | Informe ERS. | Definir informe ERS | Computadora y documentos. | 28-08-2026 hasta 01-09-2026. | Todo el equipo. | Lo que facilitará es el uso de la plantilla del ERS, y los ERS, realizados en semestres anteriores. |
| Prototipado | Mockups | Realizar la maqueta | Computadora e internet (figma) | 28-08-2026 hasta 01-09-2026. | Nicolas y Carlos | Ayuda a determinar el diseño final del proyecto. |
| Gestión de proyecto | Carta Gantt | Realizar cronograma para las actividades | Computadora y documentos | 25-08-2026 hasta 01-09-2026. | Nicolas | Define las fechas de las actividades a realizar. |
| Gestión de proyectos | Casos de uso extendido | Definir los casos de uso del proyecto. | Computadora y documentos. | 04-09-2026 hasta 08-09-2026 | Nicolas y Jason | Lo que facilitará es el uso de casos de uso que se realizó en la asignatura Arquitectura. |
| Arquitectura | Documento DAS | Definir la arquitectura del proyecto. | Computadora y documentos. | 11-09-2026 hasta 15-09-2026. | Todo el equipo | Lo que facilitará es el uso del documento DAS hecho en la asignatura Arquitectura. |
| Negocios | Documento proceso de negocio to-be. | Definir el proceso de negocio que tendrá el proyecto. | Computadora, bizagi modeler y documentos. | 18-09-2026 hasta 22-09-2026. | Nicolas. | Lo que facilitará es el uso de los modelos que podemos utilizar como ejemplos ya creados en la asignatura BPM. |
| Gestión de proyectos | Diccionario de datos | Definir las terminologías utilizadas en el proyecto | Computadora y documentos | 25-09-2026 hasta 29-09-2026 | Todo el equipo | Lo que facilitará en el entendimiento de los documentos anteriores |
| Proyecto APT | Desarrollo de proyecto APT | Segunda fase de desarrollo y definición de proyecto | Computadora y documentos | 25-09-2026 hasta 29-09-2026 | Todo el equipo | Añadiría un nuevo desarrollo a nuestra propuesta de proyecto |
| Proyecto APT | Informe final APT | Tercera fase de desarrollo y definición de proyecto | Computadora y documentos | 02-10-2026 hasta 03-10-2026 | Carlos | Lo que facilitará en explicar las documentaciones anteriores |
| Bases de datos | Desarrollo del modelo BD junto a los scripts necesarios | Desarrollo del modelo BD, tablas y consultas PL/SQL | Computadora, Oracle SQL Developer y Oracle 19c | 04-10-2026 hasta 10-10-2026 | Jason | Generar la base de datos para el alojamiento de todos los datos necesarios para el funcionamiento del sistema |
| Programación | Desarollo 100% del sistema | Desarrollo de todos los módulos del sistema | Computadora, Visual Studio Code, Django, Python, Bootstrap 5 y SweetAlert2 | 09-10-2026 hasta 17-11-2026 | Jason | Generar el 100% del sistema con todas las funcionalidades descritas anteriormente |
| Calidad | Plan de pruebas | Definir las pruebas de calidad que debe probar el nivel de calidad el proyecto | Computadora y documentos | 20-11-2026 hasta 22-11-2026 | Carlos | Probar el nivel de calidad del producto |
| Calidad | Matriz control de cambios | Gestionar los cambios realizados durante el desarrollo del proyecto | Computadora y documentos | 22-11-2026 hasta 24-11-2026 | Jason | Lo que facilita a la hora de realizar cambios durante el desarrollo del proyecto |
| Calidad | Verificación del alcance | Verificar si el proyecto cumple con los requerimientos | Computadora y documentos | 27-11-2026 hasta 29-11-2026 | Carlos | Lo que facilita a la hora de revisar si el proyecto cumple con lo solicitado |
| Gestión de proyectos | Manuales de usuario | Explicar el uso de la aplicación a los usuarios | Computadora y documentos | 28-11-2026 hasta 01-12-2026 | Jason y Carlos | Lo que facilita es que el usuario pueda usar el sistema sin problema |
| Gestión de proyectos | Acta de cierre de proyecto | Otorgar un cierre al proyecto | Computadora y documentos | 29-11-2026 hasta 02-12-2026 | Carlos | Lo que otorgar es dar por finalizado el proyecto |
| Proyecto APT | Documento presentación APT | Presentación de nuestro APT a través de un documento | Computadora y documentos | 29-11-2026 hasta 30-11-2026 | Todos el | Lo que facilita a la hora de explicar nuestro sistema |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición de proyecto APT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acta de Constitución de proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aprobación del Acta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición de requerimientos Generales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mockups |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe ERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Casos de Usos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documento arquitectura DAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documento de proceso de negocios To-Be |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diccionario de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de proyecto APT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe final APT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación modelo base de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación de los script de tablas base de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación de los script de consultas PL/SQL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo 100% del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan de pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matriz control de cambios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de alcance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manuales Usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acta cierre de proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documento presentación APT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |